

**АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.10.2018** |  |  | **№** | **260** |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы»

В соответствии с постановлением администрации от 29.09.2018 № 256 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году», постановлением администрации от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» в целях формирования проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы» (приложение)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тосненский вестник» и разместить на официальном сайте администрации [www.admsablino.ru](http://www.admsablino.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К.И. Камалетдинов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.10.2018 № 260

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы»**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 29.09.2018 № 256 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году» 3. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;  Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за­купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния,  а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);  Выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);  Выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);  Подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;  Увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них);  Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля протяженности дорог, уборка которых осуществляется круглогодично  Доля протяженности дорог поселения, в том числе дворовых территорий, в отношении которых производится капитальный ремонт |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы, этапы – конец финансового года. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам | Общий объем финансирования Программы составляет:  в 2019 – 2023 годах – 9 360,00 тыс. рублей,  в том числе объем финансирования по годам:  2019 год – 6 810,00 тыс. рублей;  2020 год – 700,00 тыс. рублей;  2021 год – 500,00 тыс. рублей;  2022 год – 750,00 тыс. рублей;  2023 год – 600,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2023г. увеличение доли протяженности дорог, уборка которых осуществляется круглогодично до 50%  К 2023г. увеличение доли протяженности дорог поселения, в том числе дворовых территорий, в отношении которых производится капитальный ремонт до 60% |

**Раздел I.**

**Характеристика проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации**

* 1. Общие показатели улично-дорожной сети

на территории Ульяновского городского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид исполнения автодорог (улиц)** | **Площадь (тыс. м2)** | **Протяженность, км** |
| асфальтобетонное | 340,375 | 97,25 |
| пешеходные дорожки, тротуары | 100,0 | 40 |
| песчано-щебеночное исполнение | 296,975 | 84,85 |

Общая протяженность улиц, площадей, проездов, пешеходных дорожек –97,25 км; с учетом протяженности дворовых территорий, из них:

- с усовершенствованным покрытием – 12,4 км;

- в песчано-щебеночном исполнении – 84,85 км;

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог общего

пользования в Ульяновском городском поселении и причины их возникновения

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности – 97250 м.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Муниципальной программой «Развитие автомобильных дорог в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы», с учетом дефицита финансовых средств, ставится задача сохранения сети дорог поселения.

1.3. Влияние развития сети автомобильных дорог общего пользования на социально-экономическое развитие Ульяновского городского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики страны, развитие которого очень сильно зависит от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает такое же влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономию времени как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: экономия свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий способствует:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее – ГСМ) за счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения производительности труда);

развитию туризма;

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий:

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

**Раздел II.**

**Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо следующее:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения по дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги за счет строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Срок реализации Программы – 2019 – 2023 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

**Раздел III.**

**Индикаторы и показатели реализации муниципальной программы**

В качестве индикаторов и показателей решения задач программы будут исполь­зоваться показатели состояния улично-дорожной сети, искусственных сооружений на них, объёмов выполненных дорог и расходов на их выполнение из бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и бюджета Ленинградской области:

Приведение в нормативное состояние проезжей части, соответствующей норма­тивным документам, до 4 % по каждому году периода 2019 - 2023 годы от общей протя­жённости автомобильных дорог, включая дворовые территории за период реализации программы;

Общая протяжённость автомобильных дорог, включая дворовые территории –97 250 м. На 31 сентября 2018 года на территории Ульяновского городского поселения от­ремонтировано до 24% автодорог местного значения, включая дворовые территории, что составляет 31,56 км. При ежегодном приросте до 4% отремонтированных муниципальных автодорог и дворовых территорий плановые значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам реализации и информация о взаимосвязи показателей с мероприятиями представле­ны в приложении 1 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации программы к концу 2023 года:

1. улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки поселения;
2. снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах;
3. повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
4. улучшение потребительских свойств автодорог местного значения.

Реализация программы осуществляется в 2019 - 2023 годах, этапы - конец фи­нансового года.

**Раздел IV.**

**Мероприятия в составе муниципальной программы**

Для решения задач и достижения поставленных целей и планируемых значений целевых показателей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

4. Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

5. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность, изменить параметры автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них

6. Мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

7. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов дворовых территорий, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

**Раздел V.**

**Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы**

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства областного бюджета Ленинградской области и бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2019 – 2023 годах в разрезе мероприятий по годам представлен в плане мероприятий муниципальной программы в приложении 2 к Программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными зако­нами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

Приложение 1

к Программе

**Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | | | |
| **Базовый период 2018 год** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы»** | | | | | | | |  |
| 1 | Доля протяженности дорог, в отношении которых произведен ремонт, в том числе дворовых территорий | % | 29 | 45 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 3 | Доля протяженности дорог, уборка которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселения | % | 40 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Наименование показателя** | **Ед. Изм.** | **Определение показателя** | **Временные характеристики** | **Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения** | **Базовые показатели** | **Метод сбора и индекс формы отчетности** | **Объект наблюде-ния** | **Охват совокуп-ности** |
| 1 | Доля протяженности дорог, уборка которых осуществляется круглогодично | **%** | Характеризует эффективность реализации мероприятий по содержанию автомобильных дорог поселения | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Дх 100/Д1, где:  Д – фактический объем работ, в км;  Д1 – планируемый объем работ, в км | планируемый объем работ а ТГП | Прочее (мони-торинг) | Содержаниедорог Ульяновского городского поселения | Ульяновское городское поселение |
| 2 | Доля протяженности дорог поселения, в том числе дворовых территорий, в отношении которых производится капитальный ремонт | % | Характеризует эффективность реализации мероприятий по капитальному ремонту дорог | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Д х 100/Д1, где:  Д – протяженность дорог поселения, в отношении которых произведен капитальный ремонт;  Д1–общая протяженность дорог поселения, в км | 15250км (общая протяженность дорог, в отношении которых необходимо произвести капитальный ремонт в ТГП) | Прочее (мони-торинг) | Ремонт дорог Ульяновского городского поселения | Ульяновское городское поселение |

Приложение 2

к Программе

**План мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий программы** | **Срок финансирования мероприятия (по годам)** | **Планируемые объемы финансирование** | | | | | **Ответственный исполнитель (ОИВ)** | **Главный распорядитель бюджетных средств** |
| **Всего** | **В том числе** | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы»** | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 2310,00  700,00  500,00  750,00  600,00 |  |  | 2310,00  700,00  500,00  750,00  600,00 |  | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.1. | Уборка дорог от снега, посыпание дорог | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 700,00  700,00  500,00  750,00  600,00 | **-** | **-** | 700,00  700,00  500,00  750,00  600,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.2. | Грейдирование дорожного покрытия | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.3. | Установка дорожных знаков по разработанной проектной документации по организации дорожного движения на дорогах г.п. Ульяновка | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.4 | Разработка проекта (внесение изменений) организации дорожного движения на автомобильных дорогах Ульяновского городского поселения | 2019 | 100,00 | **-** | **-** | 100,00 |  | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.5 | Обустройство остановок общественного транспорта | 2019 | 400,00 | **-** | **-** | 400,00 |  | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.6 | Обустройство канав дорожного полотна | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | - | - | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.7 | Замена труб под дорожным полотном | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.8 | Обустройство канав с планировкой дорожного полотна | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 110,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 110,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |  | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2. | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 4500,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | 1900,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 2600,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | - | 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.2 | Технический надзор за выполнением работ по ремонту дорожного покрытия | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.3 | Корректировка и экспертиза смет по ремонту дорожного покрытия | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги (софинансирование) | 2019 год | 2600,00 | - | 1900,00 | 700,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.5 | Текущий (ямочный) ремонт обочин | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | - | -  - | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.6 | Текущий ремонт дорог с асфальтовым покрытием | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | - | - | 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |