АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.11.2019 |  |  | № | 740 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Строительство и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», в целях формирования проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Строительство и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Тосненский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                  К.И. Камалетдинов

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 12.11.2019 №  740

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Полное наименование | Строительство и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 28.09.2018 № 256 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселение Тосненского района Ленинградской области» реализуемых в 2019 году» - Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | А.Б. Поспелов – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отсутствует |
| Участники муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей; Приобщение детей к здоровому образу жизни; организация досуга детей; Улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий. |
| Задачи муниципальной программы | Установка новых детских игровых и спортивных площадок; Ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Увеличение количества установленных детских игровых и спортивных площадок на территории поселения по сравнению с базовым годом |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы, этапы – конец финансового года. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам | Общий объем финансирования на 2020 – 2024 годы составляет всего 3300,00 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 100,00 тыс. руб.; 2021 год – 800,00 тыс. руб.; 2022 год – 800,00 тыс. руб.; 2023 год – 800,00 тыс. руб.; 2024 год – 800,00 тыс. руб. Примечание: объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества установленных детских игровых и спортивных площадок на территории поселения на 100% |

Раздел I.

- Характеристика проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации

На многих дворовых территориях отсутствуют детские игровые площадки, на некоторых сохранились элементы оборудования детских игровых площадок (качалки, качели, горки, скамейки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом оборудовании, морально и физически устарели, их состояние представляет собой опасность для детей.

Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщению к здоровому образу жизни.

В поселке имеются земельные участки, которые могли бы быть использованы для оснащения их современными, универсальными игровыми площадками с осуществлением благоустройства территории.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии. В рамках реализации муниципальной программы на 01.01.2019г., на территории Ульяновского городского поселения установлено 11.

Раздел II.

Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Целями Программы являются:

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей;

- приобщение детей к здоровому образу жизни;

- организация досуга детей;

- улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- установка новых детских игровых площадок с использованием высококачественных материалов и имеющих все необходимые сертификаты;

- повышение уровня благоустройства придомовых территорий, территорий массового отдыха;

- содержание в надлежащем состоянии детских игровых площадок.

Раздел III.

Индикаторы и показатели реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели Программы являются инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач мероприятий Программы, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам. Показатели и индикаторы запланированы по годам реализации Программы с количественно заданными и измеряемыми значениями.

Все показатели взаимосвязаны с мероприятиями Программы. Показатели муниципальной программы и методика расчета и порядок сбора информации представлены в приложении № 1 к Программе.

Раздел IV.

Мероприятия в составе муниципальной программы

Для решения задач программа включает следующее основное мероприятие – «Строительство и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок».

Реализация мероприятия Программы предусматривает строительство и содержание детских и спортивных площадок; содержание пешеходных дорожек Ульяновского городского поселения.

Более детально сведения о мероприятиях, входящих в состав основных мероприятий, представлены в плане мероприятий муниципальной программы в приложении № 2 к Программе.

Раздел V.

Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Потребность в финансировании программных мероприятий в 2020 - 2024 годах составляет   3300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 100,00 тыс. руб.;

2021 год – 800,00 тыс. руб.;

2022 год – 800,00 тыс. руб.;

2023 год – 800,00 тыс. руб.;

2024 год – 800,00 тыс. руб.

Приложение 1

к Программе

Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы и их значениях

| № П/П | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Строительство и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество установленных детских игровых и спортивных площадок на территории поселения по сравнению с базовым годом | % | 56 | 59 | 65 | 79 | 79 | 89 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № П/П | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюде-ния | Охват совокуп-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля установленных детских игровых и спортивных площадок на территории поселения по сравнению с базовым годом | % | Характеризует изменение количества установленных детских игровых спортивных площадок на территории поселения в отчетном году по сравнению с базовым | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | D2-D1*100 /D1, где: D2 – кол-во установленных детских игровых и спортивных площадок в отчетном периоде, в ед.; D1 – кол-во детских игровых и спортивных площадок в базовом периоде. | 56 | Прочее (мониторинг) | Ульяновское городское поселение | Ульяновское городское поселение |

Приложение 2

к Программе

План мероприятий муниципальной программы «Строительство и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок на территории Ульяновского городского поселения в 2020-2024 годах»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий программы |  | Срок финансирования мероприятия (по годам) |  | Планируемые объемы финансирование |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Главный распорядитель бюджетных средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Строительство и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок на территории Ульяновского городского поселения в 2020-2024 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие «Строительство и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок» | 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год | 100,00 800,00 800,00 800,00 800,00 |  |  |  |  |  | 100,00 800,00 800,00 800,00 800,00 |  | А.Б. Поспелов – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  | Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| 1.1. | Мероприятия по подготовке основания под детский игровой инвентарь |  | 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |  | 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 | - |  | - | 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |  | - |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение и установка детского игрового инвентаря |  | 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |  | 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 | - |  | - | 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 |  | - |  |  |  |
| 1.3. | Текущий ремонт детских игровых площадок |  | 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |  | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 | - |  | - | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |  | - |  |  |  |