

**АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.11.2019** |  |  | **№** | **741** |

О внесении изменений в постановление от 15.10.2018 № 260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы»

В соответствии с постановлением администрации от 29.09.2018 № 256 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году», постановлением администрации от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» в целях формирования проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 15.10.2018 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы» следующие изменения: паспорт муниципальной программы и план мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы» (приложение 2) изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тосненский вестник» и разместить на официальном сайте администрации [www.admsablino.ru](http://www.admsablino.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К.И. Камалетдинов

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 29.09.2018 № 256 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, реализуемых в 2019 году» 3. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;  Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за­купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния,  а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);  Выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);  Выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);  Подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;  Увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них);  Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля протяженности дорог, уборка которых осуществляется круглогодично  Доля протяженности дорог поселения, в том числе дворовых территорий, в отношении которых производится капитальный ремонт |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы, этапы – конец финансового года. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам | Общий объем финансирования Программы составляет:  в 2019 – 2023 годах –24 057,8 тыс. рублей,  в том числе объем финансирования по годам:  2019 год – 10 107,80 тыс. рублей;  2020 год – 10 900,00тыс. рублей;  2021 год – 1700,00 тыс. рублей;  2022 год – 750,00 тыс. рублей;  2023 год – 600,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2023г. увеличение доли протяженности дорог, уборка которых осуществляется круглогодично до 50%  К 2023г. увеличение доли протяженности дорог поселения, в том числе дворовых территорий, в отношении которых производится капитальный ремонт до 60% |

Приложение 2

к Программе

**План мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий программы** | **Срок финансирования мероприятия (по годам)** | **Планируемые объемы финансирование** | | | | | **Ответственный исполнитель (ОИВ)** | **Главный распорядитель бюджетных средств** |
| **Всего** | **В том числе** | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы»** | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 2363,40  8100,00  1000,00  750,00  600,00 | **-** | **-** | 2363,40  8100,00  1000,00  750,00  600,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.1. | Уборка дорог от снега, посыпание дорог | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 1053,40  1000,00  1000,00  750,00  600,00 | **-** | **-** | 1053,40  1000,00  1000,00  750,00  600,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.2. | Грейдирование дорожного покрытия | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 0,00  200,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 0,00  200,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.3. | Установка дорожных знаков по разработанной проектной документации по организации дорожного движения на дорогах г.п. Ульяновка | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.4 | Разработка проекта (внесение изменений) организации дорожного движения на автомобильных дорогах Ульяновского городского поселения | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.5 | Обустройство остановок общественного транспорта | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.6 | Обустройство канав дорожного полотна | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 200,00  100,00  0,00  0,00  0,00 | - | - | 200,00  100,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.7 | Замена труб под дорожным полотном | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 500,00  200,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 500,00  200,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.8 | Обустройство канав с планировкой дорожного полотна | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 110,00  400,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 110,00  400,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 1.9 | Обустройство тротуаров вдоль дорог | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 0,00  6200,00  0,00  0,00  0,00 | - | - | 0,00  6200,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2. | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 7744,40  2800,00  700,00  0,00  0,00 | - | 1991,40  0,00  0,00  0,00  0,00 | 5753,00  2800,00  700,00  0,00  0,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | - | 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.2 | Технический надзор за выполнением работ по ремонту дорожного покрытия | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 200,00  300,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 200,00  300,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.3 | Корректировка и экспертиза смет по ремонту дорожного покрытия | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 100,00  200,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | **-** | 100,00  200,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги (софинансирование) | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 2320,043  700,00  700,00  0,00  0,00 | - | 1991,40 | 328,643  700,00  700,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.5 | Ремонт социально значимой автомобильной дороги (софинансирование) | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 0,00  700,00  0,00  0,00  0,00 | - | - | 0,00  700,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.6 | Текущий (ямочный) ремонт обочин | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | - | - | 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.7 | Текущий ремонт дорог с асфальтовым покрытием | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 4124,357  500,00  0,00  0,00  0,00 | - | - | 4124,357  500,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |
| 2.8 | Поставка щебня | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год | 0,00  400,00  0,00  0,00  0,00 | - | - | 0,00  400,00  0,00  0,00  0,00 | **-** | Отдел ЖКХ | Администрация Ульяновского г.п. |