ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.05.2012 №115

Об утверждении муниципальной Программы

совершенствования и развития улично-дорожной сети Ульяновского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области

до 2015 года.

В  соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную программу по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и подъездов к ним. (Приложение №1)

2.Администрации Ульяновского городского поселения обеспечить официальное опубликование  данного решения в средствах массовой информации.

Глава Ульяновского

городского поселения                                                                                          Д.В. Ушацкий

## Приложение №1 к решению

## совета депутатов Ульяновского

## городского поселения

## от 31.05.2012№115

## Муниципальная программа совершенствования и развития улично-дорожной сети  Ульяновского городского поселения до 2015 года.

## Автомобильные дороги Ульяновского городского поселения

За последние годы значительно расширилась сфера рационального применения автомобильного транспорта, имеющего по сравнению с железной дорогой конкурентоспособные тарифы. Автотранспорт выполняет перевозки на дальние расстояния мелкими партиями высокоценные и скоропортящиеся грузы, осуществляет значительную долю перевозок на средние (500-1000 км) и практически все перевозки на короткие (до 200 км) расстояния.

Как показывают наблюдения, на дорогах и улицах Ульяновского городского поселения устойчиво растет интенсивность движения, за счёт увеличения числа жителей и их благосостояния, активного ведения строительства разных уровней. С 2005 г. по 2012 г. автотранспортный поток увеличился в 1.7-2 раза.

Что же представляют из себя автомобильные дороги Ульяновского городского поселения?

Сегодня протяженность автомобильных дорог общего пользования Ульяновского городского поселения  достигла 99600м, в том числе: с асфальтобетонным покрытием - 35580 км (35.7%); с щебёночным покрытием - 64020м (64.3%). Пешеходные дорожки отсутствуют на всей территории, за исключением Советского проспекта.

Территория поселения обеспечена улично-дорожной сетью равномерно.

Основу улично-дорожной сети общего пользования составляют пятнадцать улиц. Важнейшие среди них – Советский проспект, привокзальная площадь, улица Вокзальная, улица Речная, ул. Большая речная, улица Колпинская, улица Кирпичная – данные улицы являются артериями связующими поселение с районным центром, Санкт-Петербургом и другими поселениями. Улица Свободная, улица Типографская, улица Песочная, улица Льва Толстого, улица Карла Маркса, улица Набережная, улица 2-я Футбольная, улица 4-я Футбольная обеспечивают доступ жителей к административным зданиям, медицинским и образовательным учреждениям, предприятиям торговли. Остальная улично-дорожная сеть находится в зоне жилой застройки и обеспечивает доступ к основным улицам.

## Проблемы улично-дорожного комплекса Ульяновского городского поселения

К наиболее актуальным проблемам улично-дорожного комплекса Ульяновского городского поселения относится разрушение дорожного покрытия( на 80%), системы водоотведения(на 70%), дорожных сооружений(на 70%).

## Основные цели и задачи программы, первоочередные работы

Обеспечение транспортной связи с районным центром, Санкт-Петербургом и другими населёнными пунктами Ленинградской области - все это требует совершенствования и развития улично-дорожной сети.

К первоочередным работам относятся:

- Проспект Советский – ремонт дорожного покрытия, восстановление системы водоотведения.

- Улица Колпинская и улица Кирпичная" - ремонт дорожного покрытия, восстановление системы водоотведения

- Привокзальная площадь, улица Вокзальная, улица Речная, улица Большая Речная - ремонт дорожного покрытия, восстановление системы водоотведения

- Улица Свободная, улица Типографская, улица Песочная, улица Льва Толстого, улица Карла Маркса, улица Набережная, улица 2-я Футбольная, улица 4-я Футбольная - ремонт дорожного покрытия, восстановление системы водоотведения.

| № п/п | Наименование объектов, адрес | Наличие сметной документации / заключение экспертной организации | Вид работ | По проектно-сметной документации | Участие в программе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натуральные показатели | Сметная стоимость | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  |  |  |  | км | м2 | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1 | Советский пр. | есть/есть | ремонт | 2.4 | 13748 | 17946 | да |  |  |  |
| 2 | Ул. Колпинская | есть/есть | ремонт | 0.35 | 2018 | 1996 | да |  |  |  |
| 3 | Ул. Кирпичная | есть/есть | ремонт | 0.85 | 4882 | 4116 | да |  |  |  |
| 4 | ул.Вокзальная | есть/нет | ремонт | 0.4 | 2564 | 2052 | --- | да |  |  |
| 5 | ул.Типографская | есть/нет | ремонт | 0.65 | 2460 | 2366 | --- | да |  |  |
| 6 | ул.Свободная | есть/нет | ремонт | 0.45 | 2726 | 2638 | --- | да |  |  |
| 7 | Привокзальная пл. | есть/нет | ремонт | ------ | 4441 | 5659 | --- | да |  |  |
| 8 | ул.Б.Речная | есть/нет | ремонт | 2.21 | 11320 | 14519 | --- | да |  |  |
| 9 | ул.Песочная | есть/нет | ремонт | 1,28 | 5875 | 7775 | --- | да |  |  |
| 10 | ул.Л.Толстого | есть/нет | ремонт | 1.1 | 4810 | 3782 | --- | ---- | да |  |
| 11 | ул.К.Маркса | есть/нет | ремонт | 2.3 | 5120 | 8000 | --- | ---- | да |  |
| 12 | ул.4-я Футбольная | есть/нет | ремонт | 0.75 | 3405 | 3896 | --- | ---- | да |  |
| 13 | ул.2-я Футбольная | есть/нет | ремонт | 0.9 | 3710 | 2966 | --- | ---- | да |  |
| 14 | ул.Набережная | есть/нет | ремонт | 0.6 | 2666 | 3043 | --- | ---- | да |  |
| 15 | ул.Пионерская | нет | ремонт | 0.4 | 1600 | 1440 | --- | ---- | да |  |
| 16 | ул.Калинина | нет | ремонт | 3.6 | 12900 | 21200 | --- | ---- | да |  |
| 17 | ул.Пригородная | нет | ремонт | 0.55 | 2200 | 3300 | --- | ---- | ---- | да |
| 18 | ул.Ю.Ленинца | нет | ремонт | 2.1 | 7350 | 11300 | --- | ---- | ---- | да |
| 19 | ул.Речная | нет | ремонт | 0.3 | 1200 | 1800 | --- | ---- | ---- | да |
| 20 | ул.Зелёная | нет | ремонт | 3.35 | 11725 | 21000 | --- | ---- | ---- | да |
| 21 | ул.Кладбищенская | нет | ремонт | 0.2 | 700 | 1050 | --- | ---- | ---- | да |
| 22 | Школьный проезд | нет | ремонт | 0.15 | 525 | 787.5 | --- | ---- | ---- | да |

Кроме того:

Необходим ремонт остальных улиц с улучшением дорожного покрытия и восстановлением системы водоотведения, что составляет 64.3 % от общего количества улиц.

Выполнение программы возможно только при софинансировании с региональным бюджетом. Региональный бюджет 95% местный бюджет 5%.