АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.07.2018 |  |  | № | 191 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации от 15.11.2013 г. № 208

«Об утверждении муниципальной программы

по обеспечению устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышению энергоэффективности в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы»

(в ред. от 09.07.2014 № 196, от 29.07.2015 № 259,

от 14.10.2016 № 350, от 15.12.2017 № 428)

В соответствии с постановлением администрации от 21.10.2013 № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» (в последней ред. 29.09.2017 № 321), постановлением администрации от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2018 № 138 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 19.12.2018 № 127 «О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов», во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации от 15.11.2013 № 208 «Об утверждении муниципальной программы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышению энергоэффективности в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы» (в ред. от 09.07.2014 № 196, от 29.07.2015 № 259, от 14.10.2016 № 350,от 15.12.2017 №428) следующие изменения:

1.1. Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Приложения №1 и №2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «ЛЕНОБЛИНФОРМ» и на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                   К.И. Камалетдинов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер

_____________Л.Ю. Шведова

Исполнитель

____________И.В. Андреева

Приложение

к постановлению администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от __________ № ____

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.11.2013 № 208 (в ред. от 09.07.2014 № 196, от 29.07.2015 № 259, от 14.10.2016 № 350, от 13.10.2017 № 344, от 05.12.2017 №428)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышению энергоэффективности

в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТ)

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышению энергоэффективности в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы»

| Полное наименование | Муниципальная программа по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышению энергоэффективности в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» (в ред. от 09.07.2014 № 197, от 05.09.2014 № 293/1, от 24.02.2016 № 45, от 30.09.2016 № 323, от 29.09.2017 № 321); - Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отсутствует |
| Участники муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Ульяновского городского поселения Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Программа содержит 4 подпрограммы: 1.«Газификация Ульяновского городского поселения»; 2.«Обеспечение населения Ульяновского городского поселения питьевой водой»; 3.«Теплоснабжение Ульяновского городского поселения»; 4.« Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ульяновского городского поселения» |
| Цели муниципальной программы | Основными целями Программы являются: - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации; - Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры Ульяновского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; Строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | В результате реализации Программы будет достигнуто: Электроснабжение - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2018 г. – 0,08 ед./км; Теплоснабжение: - уровень потерь: 2018 г. – 10,0%. Водоснабжение: - удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2018 г. – 50,0%; уровень потерь: 2018 г. – 3,0%. Водоотведение: - удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2018 г. – 50,0%; Газоснабжение: - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2018 г. – 0 ед./км |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2018 годы, этапы – конец финансового года. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014 – 2018 годах – 139 801,78 тыс. рублей, в том числе объем финансирования по годам: 2014 год –21 232,0 тыс. рублей; 2015 год – 23 016,0 тыс. рублей; 2016 год – 27 895,9 тыс. рублей; 2017 год – 37 552,00 тыс. рублей; 2018 год – 30 105,88 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры; снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; модернизация централизованного водоснабжения и водоотведения; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды; развитие электроснабжения и обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией. |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Газификация Ульяновского городского поселения»

| Полное наименование | Муниципальная подпрограмма «Газификация Ульяновского городского поселения» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» (в ред. от 09.07.2014 № 197, от 05.09.2014 № 293/1, от 24.02.2016 № 45, от 30.09.2016 № 323, от 29.09.2017 № 321); 3. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации Ульяновского городского поселения; Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели подпрограммы | Газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, обеспечение стабильности и надежности работы объектов газоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в целях отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | #### Целевыми индикаторами и показателями является уровень газификации индивидуальных жилых домов: #### 2014 год - 52%, #### 2015 год - 55%, #### 2016 год - 64%, #### 2017 год - 66%, #### 2018 год - 66 % |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы, этапы – конец финансового года. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам | Всего финансирование подпрограммы на 2014-2018 гг. составляет: в 2014 – 2018 годах – 75 741,04 тыс. рублей: 2014 год – 6 682,0 тыс. рублей; 2015 год – 13 541,0 тыс. рублей, 2016 год – 17 945,9 тыс. рублей, 2017 год – 25 025,0 тыс. рублей, 2018 год – 12 547,14 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | #### К концу 2018 года: #### индивидуальный жилой фонд получит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в объеме 25%. |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения Ульяновского городского поселения питьевой водой»

| Полное наименование | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновского городского поселения питьевой водой» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» (в ред. от 09.07.2014 № 197, от 05.09.2014 № 293/1, от 24.02.2016 № 45, от 30.09.2016 № 323, от 29.09.2017 № 321); 3. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели подпрограммы | Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области. |
| Задачи подпрограммы | #### Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения. #### Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению. #### Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | #### Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения. Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы, этапы – конец финансового года. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2014-2018 годы составляет: в 2014 – 2018 годах – 10 550,74 тыс. рублей 2014 год – 1 650,0 тыс. рублей; 2015 год – 100,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 1 362,00 тыс. рублей, 2018 год – 7438,74 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | #### К концу 2018 года: #### обеспеченность населения Ульяновского городского поселения централизованными услугами водоснабжения - 95,5% и централизованными услугами водоотведения -90,8%; #### повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению; #### повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Теплоснабжение Ульяновского городского поселения»

| Полное наименование | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ульяновского городского поселения» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» (в ред. от 09.07.2014 № 197, от 05.09.2014 № 293/1, от 24.02.2016 № 45, от 30.09.2016 № 323, от 29.09.2017 № 321); 3. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствует |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели подпрограммы | Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области. |
| Задачи подпрограммы | #### Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения. #### Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению. #### Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | #### Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения. Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы, этапы – конец финансового года. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2014-2018 годы составляет: в 2014 – 2018 годах – 1 700,00 тыс. рублей: 2014 год – 1 500,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб.; 2018 год – 200,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | #### К концу 2018 года: #### обеспеченность населения Ульяновского городского поселения централизованными услугами водоснабжения - 95,5% и централизованными услугами водоотведения -90,8%; #### повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению; #### повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ульяновского городского поселения»

| Полное наименование | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ульяновского городского поселения» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» (в ред. от 09.07.2014 № 197, от 05.09.2014 № 293/1, от 24.02.2016 № 45, от 30.09.2016 № 323, от 29.09.2017 № 321); 3. Постановление администрации Ульяновского городского поселения от 15.08.2016 № 268 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели подпрограммы | Энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | #### Снижение потребления электрической и тепловой энергии, сокращение потерь энергоресурсов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | #### Повышение энергоэффективности в Ульяновском городском поселении |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы, этапы – конец финансового года. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2014-2018 годы составляет – 51 810,00 тыс. рублей: 2014 год – 11 400,0 тыс. рублей; 2015 год – 9 375,0 тыс. рублей, 2016 год – 9 950,0 тыс. рублей, 2017 год – 11 165,00 тыс. рублей, 2018 год – 9 920,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | #### К концу 2018 года: #### установка энергосберегающего оборудования в ящики управления уличным освещением составит - 34,8%; #### повышение эффективности использования энергетических ресурсов; #### снижение потерь электрической энергии. |

Раздел I.  Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Ульяновское городское поселение поселения.

Основными задачами Программы являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа разрабатывается на период до 2018 года.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

1. Площадь территории (на 01.01.2013) – 27,99 км2.

2. Численность населения (на 01.01.2013) – 12 196 чел.

3. Темп роста численности (2009/2013 гг.) – 127,04%.

4. Территориальное деление:

- п. Ульяновка.

5. Общая площадь жилищного фонда (2009 г.) – 395,3 тыс. кв. м., в т.ч. МКД – 54,5 тыс. кв.м.

- 3738 домов частного жилищного фонда с общей площадью 340,8 тыс. м2 (86,5 %);

- 444 квартиры в многоквартирных домах, находящиеся в собственности граждан, общей площадью 20,8 тыс. м2 (5 %);

- 3 многоквартирных дома в составе ТСЖ общей площадью 10,1 тыс. м2 (2,5 %);

- в государственной собственности – 23,6 тыс. м2 общей площади (6 %).

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью составляет 41,6 м2.

Уровень износа жилищного фонда – 35 %.

Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда (в %):

- холодного водоснабжения - 68,13

- горячего водоснабжения - 59,19

- отопление - 75,18

- канализации - 68,13

6. Число источников энергоснабжения (2012 г.):

- теплоснабжения - 2 ед.;

- электроснабжения - 1 ед.;

7. Протяженность сетей (2012 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 3 140 м.;

- водопроводные – 17,8 км.

- канализационные – 14,0 км.

- электроснабжения – 213 км.

8. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2012 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – более 75%;

- водопроводных – более 75%;

- канализационных – более 65%;

9. Отпущено энергии (2012 г.):

- теплоснабжение – 17 288 Гкал;

- электроснабжение – 38 850 тыс. кВт. ч.

- холодная вода – 375,00 тыс. куб. м.;

- сточных вод – 292,00 тыс. куб. м;

- природный газ – 8 752,39 тыс. куб. м.

- сжиженный газ – 30 тн.

# Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Электроснабжение Ульяновского городского поселения осуществляется Открытым акционерным обществом «Ленэнерго» от подстанции 724, которая подключена линиями электропередачи напряжением 35 кВ к ПС 35 кВ №715 «Новолисино», ПС 35 кВ №716 «Тосно» и ПС 35 кВ №52 «Завод 52». Подстанция №724 находится вне границ территории МО «Ульяновское городское поселение».

Через территорию поселения проходят:

- ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ №724 «Ульяновка» – ПС 35 кВ №52 «Завод 52»;

- ВЛ-330 кВ ПС 330 кВ №3 «Ленинградская» – ПС 330 кВ № 49 «Чудово»;

- ВЛ-110 кВ ПС 110 кВ №482 «Поповка» – ПС 110 кВ № 539 «Тосно-новая»;

- ВЛ-35 кВ ПС 35 кВ № 500 РЦ-11 – ПС 110 кВ «Новолисино-тяг».

На территории поселения используется следующее энергетическое оборудование:

- ПС 35/6 №724 «Ульяновка» с трансформаторами мощностью – 2х6 300 кВА;

Существующая нагрузка по замерам составляет:

- ПС 35/6 №724 «Ульяновка»

- Т-1 – 2,9 МВа;

- Т-2 – 4,17 МВа.

Свободная мощность по ПС 724 составляет 5 530 кВа.

- ТП 6-10 кВ – 56 шт., суммарная мощность трансформаторов – 21 500 кВА.

Распределение электроэнергии потребителям по территории поселка производится на напряжении 6 кВ, через трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, связанные с подстанцией Ульяновка по ВЛ 6 кВ.

По состоянию на 01.01.2011 год, максимальная электрическая нагрузка на шинах 6 кВ подстанции Ульяновка составила 9,6 МВА.

Электропотребление за 2010г всеми потребителями электрической энергии МО «Ульяновское городское поселение» составило 38,85 млн. кВтч.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

# Коммунальная инфраструктура газоснабжения

Газоснабжение потребителей городского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ подается по газопроводу высокого давления от ГРС «Никольское» на котельную по адресу пр-т Володарского, 103, а также потребителям частного сектора. Схема газоснабжения потребителей городского поселения двухступенчатая – газопроводами высокого и низкого давления.

По территории поселения, в юго-западной его части проходят два магистральных газопровода «Грязовец– Санкт-Петербург (Южная ТЭЦ)» диаметрами 1220 мм и 1020 мм соответственно.

Согласно данным «Тосномежрайгаз» (филиала ОАО «Леноблгаз») в настоящее время газоснабжением охвачено 5 016  квартир и домовладений, из них природным газом 982  квартиры и 1 796 домовладений, сжиженным газом — 631  квартира и 1 607 домовладений.

Данные о расходе природного газа предоставлены ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». За отчетный год населением потреблено 8,75 млн. м3 природного газа.

Сжиженный газ используется для нужд коммунально-бытового сектора, в основном в районах малоэтажной и индивидуальной усадебной застройки от баллонных установок.

# Коммунальная инфраструктура водоснабжения

На территории Ульяновского городского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает ОАО «Ленинградские областные коммунальные сети» («ЛОКС»).

Общее водоснабжение Муниципального образования осуществляется из Большого Невского водовода при среднесуточном суммарном потреблении – 2 450,0 м3/сут.

Сооружения систем БНВ и МНВ

| водозаборные и водоочистные сооружения БНВ | Санкт-Петербург, поселок Понтонный, (бывшее село Корчмино) |
| --- | --- |
| водозаборные и водоочистные сооружения МНВ | Город Отрадное Кировского муниципального района (Усть-Тосно) |
| водовод диаметром 1200-400 мм | от бывшего села Корчмино до города Никольское |
| два водовода диаметром 500 мм каждый | от города Отрадное (Усть-Тосно) до города Никольское |
| узел сооружений 3-го подъема | Город Никольское |
| водопроводные сети | город Никольское |
| водовод | от города Никольское до городского поселка Ульяновка |
| насосная станция 3-го подъема | в мкр. Юношества городского поселка Ульяновка |
| водопроводные сети | Городской поселок Ульяновка |

Количество водопотребителей жилого сектора составляет 3 097 абонентов.

Для обеспечения централизованного водоснабжения в районе среднеэтажной многоквартирной застройки в поселке существует повысительная станция второго подъема.

Водоснабжение предприятий осуществляется от системы водоснабжения городского поселка Ульяновка. Количество потребляемой воды СЗФ «Невскгеология» ФГУГП «Урангео» из поселкового водопровода на хозяйственно-бытовые нужд составляет 3,34 тыс. м³/год или 9,1 м³/сут.

По данным ООО «Картон-Плюс» водоснабжение предприятия производится из водозаборной скважины в объеме 3 м³/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 2,5 м³/сут, на технические нужды – 0,5 м³/сут. Глубина скважины – 25 м, производительность установленного насосного оборудования составляет 5 м³/ч.

Сведения о водоснабжении остальных предприятий отсутствуют.

На территории поселка проложена водопроводная сеть в основном тупиковая. Закольцовка выполнена только по улице Володарского в районе средней школы к Советскому проспекту.

Износ водопроводной сети составляет более 75 %. Протяженность водопроводных сетей всего составляет 17,8 км, протяженность трассы магистрального водовода – 10,5 км, в т.ч. 8,2 км находятся в неудовлетворительном, аварийном состоянии.

Напор в сети составляет 2,5 кг/см2.

Тариф на холодную воду в 2013 году для населения составил:

1 период январь-июнь – 20,45 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2012 N 174-п;

2 период июль-декабрь – 22,78 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2012 N 174-п

# Коммунальная инфраструктура водоотведения

На территории Ульяновского городского поселения услуги по водоотведению оказывает ОАО «Ленинградские областные коммунальные сети» («ЛОКС»).

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков производится на 2 системы канализационных очистных сооружений (КОС):

- Непосредственно в самом поселке (около ж\д станции) до 50 м3 в сутки

- Остальные стоки направляются через систему КНС на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, расположенных в пос. Никольское.

Длина коллектора 14 км.

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, находящиеся в районе железнодорожной станции представляют из себя классические биологические очистные сооружения (БОС) на биофильтрах с принудительной аэрацией.

Технологическая структура БОС представлена на рис.

Рис. Структурная схема ОС на биофильтрах с принудительной аэрацией

На данный момент БОС находятся в нерабочем состоянии. Хозяйственно-бытовые стоки, поступающие по коллектору из жилого микрорайона, хлорируются и далее через сбросовый коллектор сливаются в мелиоративную канаву, расположенную в лесном массиве.

Для перекачки хоз. быт сточных вод на территории поселка расположены 5 канализационно-насосных станции. Характеристика станций представлена в табл.

В следствии просчетов при конструировании КНС-6 и сетей, на участке вдоль шоссе происходит самоизлив стоков из сетей через перелив. В результате этого хоз. быт. стоки смешиваются со стоками ливневой канализации и на данной КНС в дождливые и паводковые периоды происходит переполнение накопительной емкости.

КНС-6 является «финишной», куда поступают стоки со всего поселка. На ней установлены 3 перекачивающих насоса производительностью по 200 м3 в час каждый. Хозяйственно-бытовые стоки из этой КНС подаются в коллектор очистных сооружений пос. Никольское.

В настоящее время отвод поверхностных вод с существующей территории осуществляется по открытым водотокам, поверхностные воды сбрасываются в естественные водотоки без предварительной очистки.

Очистные сооружения, расположенные в городе Никольское. Тип очистки биологический. Состояние сооружений удовлетворительное.

Проектная производительность очистных сооружений бытовой канализации составляет 20 тыс.м3/сут., тогда как современный объем принимаемых сточных вод составляет 10-18 тыс.м3 /сут., в том числе от городского поселка Ульяновка 450 м3 /сут.

Тариф на водоотведение и очистку сточных вод в 2013 году для населения составил:

1 период январь-июнь – 26,03 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2012 N 174-п;

2 период июль-декабрь – 29,00 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2012 N 174-п

# Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

На территории Ульяновского городского поселения услуги теплоснабжения в МКД оказывает ОАО «Тепловые сети» от двух отопительных котельных. Перечень котельных приведен ниже в таблице:

| Наименование котельной | Местоположение котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | проспект Володарского, 103 | 31 | 11,45 | 75 |
| Вокзальная | ул. Типографская, 2 | 1,6 | 1 | 80 |

Параметры теплоносителя 95-70С, способ регулирования тепловых нагрузок в зависимости от температуры наружного воздуха - качественно-количественный. Тепловые сети от котельных проложены подземно и надземно, централизованно снабжается теплом капитальная застройка в районе железнодорожной станции и в северо-восточной части поселения.

Способ присоединения потребителей – в ИТП по зависимой схеме.

# Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

# Анализ социально-экономического развития Ульяновского городского поселения:

Ульяновское городское поселение расположено на северо-западе Тосненского муниципального района Ленинградской области. Поселение граничит на севере и северо-востоке с Никольским городским поселением, на востоке и юге - с Тосненским городским поселением, на западе - с Форносовским городским поселением и на северо-западе - с Красноборским городским поселением. Городской поселок Ульяновка расположен на реке Тосна в 10 км к северо-западу от административного центра муниципального района - города Тосно и в 42 км на юго-запад по железной дороге от Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Территория Ульяновского городского поселения – 27,99 км2.

Административный центр городского поселения п. Ульяновка.

Количество проживающего населения на 01.01.2013 года составляло 12 196 чел.

Существующий жилищный фонд Ульяновского городского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 430,18 тыс. м2., в т.ч. МКД – 71,58 тыс. м2. (82 шт.).

Социальная сфера муниципального образования представлена следующими объектами:

- две общеобразовательные школы на 1 175 чел.;

- детский сад на 320 мест;

- ЛО ГУЗ «Ульяновская Областная психиатрическая больница» - 260 койко-мест;

- ГУЗ «Ленинградский областной кожно-венерологический диспансер» 2-е дерматовенерологическое отделение - 60 пос./сутки;

- Ульяновская консультативно-диагностическая поликлиника - 250 пос./сутки;

- две библиотеки;

- дом культуры на 350 мест;

- музыкальная школа на 200 чел.;

Городской поселок Ульяновка удобно связан с Санкт-Петербургом, с районным центром городом Тосно и центрами соседних поселений федеральными и региональными трассами автомобильных дорог и железными дорогами.

Расстояние от населенного пункта по автомобильным дорогам до Санкт-Петербурга - станции метро «Купчино» 30 км, до площади Победы 32 км, до города Тосно - 12 км. Расстояние до города Никольское - 7 км, до городского поселка Форносово - 19 км, до городского поселка Красный Бор – 8 км.

Через территорию Ульяновского городского поселения проходят магистральные линии железной дороги федерального значения: Санкт-Петербург - Москва и Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород.

В границах Ульяновского городского поселения суммарная протяженность железнодорожных линий, включая собственно магистральные направления Санкт-Петербург – Москва и Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и перегоны, образующие внутриузловые соединения, составляет 15,4 км.

Через территорию поселения проходит федеральная трасса М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург, автомобильная дорога федерального значения А-120 «Южное магистральное полукольцо» Большая Ижора – Гатчина – Кировск, автомобильная дорога регионального значения Ульяновка – Отрадное и подъезд от магистральной трассы «Россия» к железнодорожной станции Саблино (в населенном пункте - Ульяновское шоссе). Общее протяжение внешних автомобильных дорог в границах поселения составляет 20,1 км, из них 8,7 км в границах населенного пункта.

На территории поселения развивается жилищное строительство.

В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения, моложе трудоспособного возраста значительно ниже численности населения старше трудоспособного возраста.

Не благоприятным фактором в формировании населенческого потенциала Ульяновского городского поселения является отрицательная динамика повышения естественной убыли населения.

Планируется прирост населения за счет жилищного строительства и миграционных процессов.

# Перспектива развития территорий Ульяновского городского поселения

Перспектива развития территории Ульяновского городского поселения рассматривается до 2023 г.

Документами территориального планирования муниципального образования является Генеральный план МО «Ульяновское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития городского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования.

В проекте на перспективу до 2023 года определены:

- изменение планировочной структуры городского поселения, функциональное обеспечение городского поселения за счет создания социальных комплексов, деловых объектов, обслуживающих инфраструктур.

- современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания.

- вовлечение в сферу жилищного строительства территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями населения в разнообразном типе жилья, повышение доли многоэтажной застройки.

Основные технико-экономические показатели развития МО Ульяновское городское поселение представлены в таблице.

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние на 01.01.2009 г. |  |  | Первая очередь (2020 г.) |  |  | Расчётный срок (2030 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Распределение земель поселения по категориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах – всего: | га |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |
| 2. | Распределение территории населенного пункта по функциональному использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | жилой застройки, всего | га |  | 629,7 |  |  | 728,7 |  |  | 924,0 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - среднеэтажной застройки (5-7 этажей) | - « - |  | 7,3 |  |  | 10,8 |  |  | 15,0 |  |
|  | - малоэтажной застройки (до 4-х этажей) | - « - |  | 10,0 |  |  | 15,5 |  |  | 24,07 |  |
|  | - малоэтажной блокированной застройки (до 3-х этажей) | - « - |  | - |  |  | 19,0 |  |  | 19,0 |  |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | - « - |  | 612,4 |  |  | 683,4 |  |  | 865,9 |  |
| 2.2. | общественно-деловой застройки и объектов социальной инфраструктуры | - « - |  | 77,92 |  |  | 107,8 |  |  | 149,35 |  |
| 2.3. | производственной застройки | - « - |  | 40,34 |  |  | 68,9 |  |  | 164,35 |  |
| 2.4. | рекреационного назначения | - « - |  | 0,9 |  |  | 144,7 |  |  | 192,08 |  |
| 2.5. | сельскохозяйственного использо- вания | - « - |  | 137,25 |  |  | 275,1 |  |  | 79,12 |  |
| 2.6. | транспортной инфраструктуры | - « - |  | 109,9 |  |  | 138,0 |  |  | 164,6 |  |
| 2.8 | режимных объектов | - « - |  | 43,5 |  |  | 43,5 |  |  | 43,5 |  |
| 2.9 | специального назначения | - « - |  | 11,56 |  |  | 199,1 |  |  | 235,6 |  |
| 2.10 | прочие | - « - |  | 773,93 |  |  | 246,7 |  |  | - |  |
| 3. | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность населения поселения, в том числе: | тыс. чел. |  | 9,6 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |
| 3.2. | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – дети до 15 лет | % |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |
|  | – население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | - « - |  | 54 |  |  | 55 |  |  | 56 |  |
|  | – население старше трудоспособного возраста | - « - |  | 34 |  |  | 32 |  |  | 30 |  |
| 4. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2общей площади |  | 395,3 |  |  | 527,3 |  |  | 695,3 |  |
| 4.2 | –среднеэтажная застройка (5-7 этажей) | - « - |  | 35,7 |  |  | 55,7 |  |  | 77,7 |  |
|  | –малоэтажная застройка (до 4-х этажей) | - « - |  | 18,8 |  |  | 28,7 |  |  | 44,7 |  |
|  | –малоэтажная блокированная застройка (до 3-х этажей) | - « - |  | - |  |  | 28,3 |  |  | 28,3 |  |
|  | –индивидуальная усадебная застройка | - « - |  | 340,8 |  |  | 414,5 |  |  | 544,6 |  |
| 4.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | м2/чел. |  | 41,6 |  |  | 48 |  |  | 53 |  |
| 4.4. | Аварийный жилищный фонд | тыс. м2общей площади |  | 1,2 |  |  | - |  |  | - |  |
| 5. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Учреждения образования, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения – всего. | мест/на 1000 жителей |  | 320/33 |  |  | 495/45 |  |  | 585/45 |  |
|  | Общеобразовательные школы – всего | - « - |  | 1175/122 |  |  | 1331/121 |  |  | 1573/121 |  |
|  | Учебные базы высшего профессионального образования | объект |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5.2. | Учреждения здравоохранения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника - всего | посещений в смену/ объектов |  | 250/1 |  |  | 275/1 |  |  | 325/1 |  |
|  | Больница | коек/объектов |  | - |  |  | 100/1 |  |  | 130/1 |  |
| 5.3. | Учреждения физкультуры и спорта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы | м2. площади зала |  | 600 |  |  | 3850 |  |  | 4550 |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2. общ. пл. |  | 5 |  |  | 21,45 |  |  | 25,35 |  |
|  | Плавательные бассейны | м2. зеркала воды |  | - |  |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 5.4. | Учреждения культуры, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культурно-развлекательный центр (с кинозалом) | мест |  | 350 |  |  | 1050 |  |  | 1050 |  |
|  | Библиотеки | тыс. ед. хранения |  | 330 |  |  | 330 |  |  | 330 |  |
|  | Учреждения дополнительного образования | мест/на 1000 жителей |  | 500/2 |  |  | 583/3 |  |  | 689/4 |  |
| 5.5. | Учреждения торговли и общественного питания, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия розничной торговли – всего. | м2торговой площади/1000 чел |  | 2162/225 |  |  | 4485/408 |  |  | 5300/408 |  |
|  | Предприятия общественного питания – всего/1000 чел. | посадочных мест |  | 164/17 |  |  | 440/40 |  |  | 520/40 |  |
|  | Рыночный комплекс | м2. торг. пл. |  | - |  |  | 205 |  |  | 520 |  |
| 5.6. | Учреждения коммунального и социального обслуживания, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баня | помыв. мест/объектов |  | 10/1 |  |  | 55/3 |  |  | 65/4 |  |
|  | Дом-интернат для инвалидов и престарелых | мест/объектов |  | - |  |  | - |  |  | 29/1 |  |
|  | Гостиницы | мест | - |  |  | - |  |  | 65 |  |  |
| 6. | Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадь земельного участка (га) кол-во пожарных. автомобилей |  | - - |  |  | 1,2 6 |  |  | 1,2 6 |  |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. |  | 0,730 |  |  | 4,677 |  |  | 6,383 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - « - |  | 0,683 |  |  | 3,718 |  |  | 5,229 |  |
|  | - на производственные нужды | - « - |  | 0,047 |  |  | 0,06 |  |  | 0,08 |  |
| 7.1.2. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  | 98 |  |  | 425 |  |  | 491 |  |
| 7.1.3. | в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды | - « - |  | 71 |  |  | 338 |  |  | 402 |  |
| 7.1.4. | Протяжённость сетей | км |  | 17,8 |  |  | - |  |  | - |  |
| 7.1.5. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. |  | Сооружения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего | тыс. м3/сут |  | 0,453 |  |  | 3,664 |  |  | 5,594 |  |
|  | в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | - « - |  | 0,419 |  |  | 3,718 |  |  | 5,229 |  |
|  | - производственные сточные воды | - « - |  | 0,034 |  |  | 0,045 |  |  | 0,06 |  |
| 7.2.2. | Протяжённость сетей | км |  | 9,5 |  |  | - |  |  | - |  |
| 7.2.3. | Производительность очистных сооружений | тыс. м3/сут |  | Сооружения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Потребность в электроэнергии, всего | млн. кВт. ч/год |  | 38,85 |  |  | 133 |  |  | 180 |  |
| 7.3.2. | Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год | кВт/час |  | н/д |  |  | 1600 |  |  | 2170 |  |
| 7.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | 8 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |
| 7.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Тепловые нагрузки на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час |  | 12,5 |  |  | 124,5 |  |  | 170,0 |  |
| 7.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения в т.ч.: | Гкал/час |  | 33 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - « - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | - котельные | - « - |  | 33 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |
| 7.4.3. | Производительность локальных индивидуальных источников теплоснабжения | - « - |  | - |  |  | 95 |  |  | 135 |  |
| 7.4.4. | Протяжённость сетей | км |  | 8,4 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  | н/д |  |  | 90 |  |  | 100 |  |
| 7.5.2. | Потребление газа – всего, в т.ч.: | млн. м3/год |  | н/д |  |  | 70 |  |  | 158 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - « - |  | н/д |  |  | 46,3 |  |  | 127 |  |
| 7.5.3. | Источники подачи газа | источник |  | ГРС «Никольское» |  |  | ГРС «Никольское» |  |  | ГРС «Никольское» |  |
| 7.5.4. | Протяженность сетей | км |  | 21,6 |  |  | 25,2 |  |  | 27,3 |  |
| 7.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Дождевая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1.1. | Количество очистных сооружений | шт. |  | - |  |  | 8 |  |  | 17 |  |
| 7.6.1.2. | Мощность очистного сооружения | л/сек |  | - |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 7.6.2.1. | Дождевые коллекторы (d = 400 -1000 мм) | км |  | - |  |  | 1,7 |  |  | 12,7 |  |
| 7.6.2. | Дренажная система кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.2.1. | Количество очистных сооружений | шт. |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 7.6.2.2. | Дренажные коллекторы | км |  | - |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 7.6.3. | Стоимость мероприятий | млн. руб. |  | - |  |  | 12,4 |  |  | 46,7 |  |
| 7.6.4. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.4.1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год |  | 20,5 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |

# Объемы коммунальных услуг до 2023 г.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Ульяновском городском поселении отмечены следующие тенденции:

- увеличение темпов роста по группе «бюджетофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением жилищного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением жилищного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2023 г.

|  | Холодная вода, м3 | Горячая вода, м3 | Сточные воды, м3 | Теплоэнергия, Гкал | Электроэнергия, тыс. кВт/час | Газ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сетевой, тыс. м3 | сжиженный, тн |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 375 000 |  | 292 000 | 17 288 | 38 850 | 8 752,39 | 30 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 715 000 |  | 1 337 360 | 18 000 | 133 000 000 | 70 000 000 |  |  |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система ресурсоснабжения МО «Ульяновское городское поселение» включает следующие отрасли:

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- газоснабжение.

# Система электроснабжения

Основные технические данные:

- Количество ПС – 1 ед.;

- Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС – 2 ед.;

- Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС – 
12,60 МВА;

- Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ТП –
21,50 МВА;

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

- Полезный отпуск электрической энергии – 38 850 тыс. кВт.ч.

Институциональная структура

Электроснабжение Ульяновского городского поселения осуществляется от энергосистемы Ленинградской области (ОАО «Ленэнерго», ООО «РКС-энерго»), входящей в Объединенную энергосистему Северо-Запада.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Данные по подстанции представлены в таблице.

Характеристика опорных центров питания

| Наименование подстанции | Принадлежность | Напряжение | Мощность гл. трансформаторов, МВА | Состояние оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-724 | ОАО «Ленэнерго» | 35/6 | Т1-6,3 Т2-6,3 | удовл |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 60%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Прогноз потребности в электроэнергии в Ульяновском городском поселении произведен на основе следующих параметров:

прогноза увеличения численности постоянного населения к 2023 г. до уровня 15 000 чел., на основании прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения линейных трендов;

норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Ленинградской области.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21.04.2009, № 861 от 27.12.2009, № 530 от 31.08.2006.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в Ульяновском городском поселении обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Ресурсоснабжающая организация, участвующая в электроснабжении Ульяновского городского поселения, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду

Т.к. в Ульяновском городском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тариф на коммунальные ресурсы

- Приказом комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 09 декабря 2011 года № 176-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2012 год, действующие с 1 января 2012 года» установлены следующие тарифы:

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах, – 1,92 руб./кВт·ч.

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Ульяновского городского поселения:

- высокий процент износа оборудования ПС;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей Ульяновского городского поселения:

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей;

Система теплоснабжения

Основные технические данные

      - Источники теплоснабжения – 2 котельных

      - Установленная тепловая мощность — 32,6 Гкал/ч

- Оборудование – 5 котлов, 3 шт. – КВГМ10/150 и 2 шт. – ТТ50.

- Основной вид топлива – природный газ

- Схема теплоснабжения – открытая/закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении – 3,14 км

- Подключенная нагрузка – 12,45 Гкал/ч.

- Средний физический износ оборудования и тепловых сетей более 75%.

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным теплоснабжением – 100% многоквартирных домов.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения

На территории Ульяновского городского поселения услуги теплоснабжения оказываются от двух отопительных котельных. Перечень котельных приведен ниже в таблице:

| Наименование котельной | Местоположение котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | проспект Володарского, 103 | 31 | 11,45 | 75 |
| Вокзальная | ул. Типографская, 2 | 1,6 | 1 | 80 |

Основные технические характеристики тепловых сетей

Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) 3,14 км, износ более 75 %.

Тепловой баланс системы

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2012 г. отпуск тепловой энергии потребителям составил 17 288 Гкал.

Основным потребителем тепловой энергии является население.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В 2012 г. доля поставки ресурса по приборам учета составила 0%. В 
2023 г. составит 100%.

Безопасность и надежность системы

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на природном газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах.

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы:

- износ тепловых сетей – более 75%.

Требуемые мероприятия:

- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии;

- сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий.

Тариф на коммунальные ресурсы

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24.12.2012 N 211-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию потребителям Ленинградской области в 2013 году»

|  | с 01.01.13 г. по 30.06.13 г. | с 01.07.13 г. по 31.12.13 г. |
| --- | --- | --- |
| теплоноситель горячая вода | 1 722,40 | 1 908,44 |

Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

- Водозаборы – 0 ед.

- Одиночное протяжение водопроводной сети – 17,8 км

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным холодным водоснабжением – 100% многоквартирных домов.

- Износ сетей – более 75,00%

- Полезный отпуск воды – 375,00 тыс. м3

Институциональная структура

На территории Ульяновского городского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает ООО «ЛОКС».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Общее водоснабжение Муниципального образования осуществляется из Большого Невского водовода при среднесуточном суммарном потреблении – 2 450,0 м3/сут.

Сооружения систем БНВ и МНВ

| водозаборные и водоочистные сооружения БНВ | Санкт-Петербург, поселок Понтонный, (бывшее село Корчмино) |
| --- | --- |
| водозаборные и водоочистные сооружения МНВ | Город Отрадное Кировского муниципального района (Усть-Тосно) |
| водовод диаметром 1200-400 мм | от бывшего села Корчмино до города Никольское |
| два водовода диаметром 500 мм каждый | от города Отрадное (Усть-Тосно) до города Никольское |
| узел сооружений 3-го подъема | Город Никольское |
| водопроводные сети | город Никольское |
| водовод | от города Никольское до городского поселка Ульяновка |
| насосная станция 3-го подъема | в мкр. Юношества городского поселка Ульяновка |
| водопроводные сети | Городской поселок Ульяновка |

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Объем реализации воды потребителям Ульяновского поселения к 2023 г. составит 1 715 000 м3.

Безопасность и надежность

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Ульяновского городского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 95%.

Экологичность

Питьевая вода, потребляемая населением Ульяновского городского поселения, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002.

Тариф на коммунальные ресурсы

1 период январь-июнь – 20,45 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2012 N 174-п;

2 период июль-декабрь – 22,78 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2012 N 174-п

Технические и технологические проблемы в системе

В результате проведенного инженерно-технического анализа системы водоснабжения Ульяновского городского поселения выявлены следующие проблемы:

- высокий износ трубопроводов;

- высокие удельные расходы электроэнергии на подъём воды;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования (в основном более 70 % износа).

Система водоотведения

Основные показатели системы водоотведения:

- Протяженность канализационных сетей – 14,00 км

- Износ канализационных сетей – более 65,00%

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией – 100% многоквартирных домов.

- Объем отведения сточных вод – 292,00 тыс. м3

Институциональная структура

На территории Ульяновского городского поселения услуги по водоотведению оказывает ООО «ЛОКС».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков производится на 2 системы канализационных очистных сооружений (КОС):

- Непосредственно в самом поселке (около ж\д станции) до 50 м3 в сутки

- Остальные стоки направляются через систему КНС на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, расположенных в пос. Никольское.

Длина коллектора 14 км.

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, находящиеся в районе железнодорожной станции представляют из себя классические биологические очистные сооружения (БОС) на биофильтрах с принудительной аэрацией.

На данный момент БОС находятся в нерабочем состоянии. Хозяйственно-бытовые стоки, поступающие по коллектору из жилого микрорайона, хлорируются и далее через сбросовый коллектор сливаются в мелиоративную канаву, расположенную в лесном массиве.

Для перекачки хоз. быт сточных вод на территории поселка расположены 5 канализационно-насосных станции.

Балансы мощности и ресурса

Анализ баланса водоотведения «Ульяновское городское поселение» выявил, что объем транспортировки стоков ежегодно увеличивается, это связано с ростом объемов потребления воды.

Прием стоков в 2012 г. составил 1 337 360 м3. Население по-прежнему остается основным потребителем услуги.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

В соответствии с прогнозом развития Ульяновского поселения, определенным в программе социально-экономического развития, а также прогнозом численности населения по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергоресурсов, существенно увеличится нагрузка на канализационные сети. В связи с этим, в 2014-2023 годах планируется новое строительство перекачивающей насосной станции и напорного коллектора.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Тариф на коммунальные ресурсы

1 период январь-июнь – 26,03 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2012 N 174-п;

2 период июль-декабрь – 29,00 руб./м3 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2012 N 174-п

Технические и технологические проблемы в системе

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом более 70%;

- отсутствие очистки сточных вод;

## Система газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения за 2012 г.:

- Количество ГРП – 1 ед.

- отпуск сжиженного газа потребителям – 30 тн., (в т.ч. население 100%)

Институциональная структура

Газоснабжение потребителей городского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ подается по газопроводу высокого давления от ГРС «Никольское» на котельную по адресу пр-т Володарского, 103, а также потребителям частного сектора. Схема газоснабжения потребителей городского поселения двухступенчатая – газопроводами высокого и низкого давления.

По территории поселения, в юго-западной его части проходят два магистральных газопровода «Грязовец– Санкт-Петербург (Южная ТЭЦ)» диаметрами 1220 мм и 1020 мм соответственно.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся головных объектов газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Ульяновского городского поселения осуществляется природным и сжиженным углеводородным газом.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Проблемы:

Большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей газоснабжения

На начало 2013 г. в Ульяновском поселении газифицировано 5 016 квартир.

Индивидуальными приборами учета потребления сжиженного углеводородного газа оснащены 0 квартир.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Проблемы:

- большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке.

Требуемые мероприятия:

- строительство газопроводов;

- строительство ГРП.

Ожидаемый эффект от внедрения:

- обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения, повышение безопасности, надежности и эффективности ресурсоснабжения потребителей.

Надежность работы системы

К сжиженным углеводородным газам относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды, как газы.

В настоящее время главным образом в качестве топлива используются бутан, пропан и их смеси. Технический пропан является универсальным сжиженным газом, так как он может применяться при естественном и искусственном испарении жидкости в пределах изменения температур от плюс 45 градусов Цельсия до минус 35 градусов Цельсия. Для локальных потребителей это позволяет в любое время года устанавливать баллоны и резервуары с жидким пропаном в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, снаружи здания и в грунте. Достоинством пропана является то, что образующиеся в начале и в конце опорожнения емкостей пары при любом методе испарения почти однородны по своему составу.

Качество поставляемого ресурса

Самые главные свойства сжиженного газа – высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком давлении и нормальной температуре. Из-за этих свойств можно сохранить достаточно большой объём энергии в маленькой емкости для СУГ. Другие важные свойства сжиженного газа – хорошая способность к испарению и сжиганию при температуре окрестности.

Отапливаемая эффективность сжиженного газа почти в три раза выше, чем у природного газа. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации сжиженного газа для всех потребителей. По сравнению с пропаном у бутана хуже способность испарения при приблизительно -43 градуса Цельсия, и поэтому его смешивают с пропаном.

Воздействие на окружающую среду

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Тариф на коммунальные ресурсы

Установлены приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2011 года № 190-п «Об установлении розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области»

| Наименование услуги | с 01.01.2012 по 30.06.2012 (руб. за 1000 куб. м) | с 01.07.2012 по 31.12.2012 (руб. за 1000 куб. м) |
| --- | --- | --- |
| 1. На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 4056,76 | 4537,06 |
| 2. На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | 3946,08 | 4420,15 |

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Установка приборов учета и энергоресурсосбережение у потребителей проводится в рамках реализации следующих программ:

- долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»;

Программа направлены на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части многоквартирных домов). Работы по установке приборов учета планируется завершить в 2016 г.

Жилищный фонд

Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает тепловую энергию и воду, используя расчетный способ. На январь 2013 г. степень обеспеченности жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами составила:

| Необходимо установить приборы учета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес МКД | холодная вода | горячая вода | эл. счетчик | тепловой счетчик |
| Ульяновское г.п. | 76 | 16 | 65 | 31 |

Бюджетные и прочие потребители

В 2012 г. уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений: электрической энергии – 100%, горячей воды – 100%, холодной воды – 100%, тепловой энергии – 100%.

Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа).

Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях завершено полностью.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у прочих потребителей и в жилищном секторе, а также замены приборов учета в бюджетном секторе.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО «Ульяновское городское поселение» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов;

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Раздел II.

Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Главными целями программы являются:

- Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

- Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры Ульяновского городского поселения.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;

- строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Раздел III.

Индикаторы и показатели реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели Программы являются инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач мероприятий Программы, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам. Показатели и индикаторы запланированы по годам реализации Программы с количественно заданными и измеряемыми значениями.

Все показатели взаимосвязаны с мероприятиями Программы. Показатели муниципальной программы и методика расчета и порядок сбора информации представлены в приложении 1.

Раздел IV.

Мероприятия в составе муниципальной программы

Для достижения поставленных целей программа включает в себя реализацию

4 подпрограмм:

1. «Газификация Ульяновского городского поселения»;

2. «Обеспечение населения Ульяновского городского поселения питьевой водой»;

3. «Теплоснабжение Ульяновского городского поселения»;

4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ульяновского городского поселения»

Мероприятия подпрограмм представлены в плане мероприятий муниципальной программы в приложении 2 к Программе.

Раздел V.

Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования программы в 2014 - 2018 годах составит 116 742,0 
тыс. руб. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства областного бюджета Ленинградской области и бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2014 - 2018 годах в разрезе мероприятий по годам представлен в плане мероприятий муниципальной программы в приложении 2 к Программе.

#### Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

Приложение 1

к Программе

Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы и их значениях

| № П/П | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2014 год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышению энергоэффективности в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Газификация Ульяновского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень газификации индивидуального жилого фонда | % | 52 | 55 | 64 | 66 | 66 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Ульяновского городского поселения питьевой водой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 3 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма 3 «Теплоснабжение Ульяновского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Теплоснабжение Ульяновского городского поселения | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ульяновского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение энергоэффективности | % | 10,7 | 16,2 | 20,7 | 25,3 | 31,4 |  |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № П/П | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюде-ния | Охват совокуп-ности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Газификация Ульяновского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень газификации индивидуального жилого фонда | % | Характеризует эффективность реализации мероприятий по газификации Ульяновского городского поселения с нарастающим итогом | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | А х 100/А1, где: А – кол-во индивидуальных жилых домов, имеющих техническую возможность газификации, ед.; А1 – общее кол-во индивидуальных жилых домов, ед. | Статистическая отчетность на 01 января года, следующего за отчетным | Прочее (мониторинг) | Население Ульяновского городского поселения | Ульяновского городского поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Ульяновского городского поселения питьевой водой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | % | Характеризует эффективность реализации мероприятий по обеспечению населения централизованными услугами водоснабжения с нарастающим итогом | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | В х 100/В1, где: В – кол-во человек, обеспеченных централизованными услугами водоснабжения в текущем году, в чел.; В1 – всего кол-во жителей, в текущем году, в чел. | Статистическая отчетность на 01 января года, следующего за отчетным | Прочее (мониторинг) | Население Ульяновского городского поселения | Ульяновского городского поселения |  |
| 3 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения | % | Характеризует эффективность реализации мероприятий по обеспечению населения централизованными услугами водоотведения с нарастающим итогом | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | С х 100/С1, где: С – кол-во человек, обеспеченных централизованными услугами водоотведения в текущем году, в чел; С1 – всего кол-во жителей в текущем году, чел. | Статистическая отчетность на 01 января года, следующего за отчетным | Прочее (мониторинг) | Население Ульяновского городского поселения | Ульяновского городского поселения |  |
| Подпрограмма 3 «Теплоснабжение Ульяновского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Теплоснабжение Ульяновского городского поселения | % | Характеризует эффективность реализации мероприятий по теплоснабжению населения Ульяновского городского поселения | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | Прочее (мониторинг) | Население Ульяновского городского поселения | Ульяновского городского поселения |  |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ульяновского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение энергоэффективности | % | Характеризует эффективность реализации мероприятий по повышению энергоэффективности | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | Прочее (мониторинг) | Ульяновского городского поселения | Ульяновского городского поселения |  |

Приложение 2

к Программе

План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышению энергоэффективности в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

на 2014-2018 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий программы | Срок финансирования мероприятия (по годам) | Планируемые объемы финансирование |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышению энергоэффективности в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная подпрограмма «Газификация Ульяновского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение ПИР и строительство газопроводов (софинансирование) | 2014 год 2015 год 2016 год | 6 060,00 13 241,00 16 145,9 | - - - | - 9 641,0 13 424,9 | 6 060,00 3 600,00 2 721,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство газопроводов (софинансирование): "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Энергетиков в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области" | 2017 год 2018 год | 443,00 47,87 | - | 418,00 46,00 | 25 1,87 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство газопроводов (софинансирование): "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Малинина, 4-я Футбольная, ул. Ю. Ленинца, ул. Набережная, мкр. Южный-3 в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области" | 2017 год 2018 год | 3 462,00 7069,25 | - | 2 952,00 6886,0 | 510 213,25 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство газопроводов (софинансирование): "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Комсомола в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области" | 2017 год 2018 год | 1 539,00 166,02 | - | 1 449,00 161,00 | 90 5,02 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение авторского надзора по объектам газоснабжения | 2017 год 2018 год | 150,00 189,00 | - | - | 150,00 189,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проведение технического надзора по объектам газоснабжения | 2017 год 2018 год | 550,00 318,00 | - | - | 550,00 318,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство газопроводов (софинансирование): «Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Колхозная, ул. Луговая, Луговой пер., Ульяновское ш. в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области» | 2018 год | 379,00 | - | - | 379,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Строительство газопроводов (софинансирование): «Распределительный газопровод по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Малое Гертово, Чернышевского, Песочная, Аксакова, Набережная реки Тосна, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Державина, Тосненская, Достоевского, Железнодорожная, Некрасова, Пушкинская, Михайловский пер.» | 2018 год | 2 198,00 | - | - | 2 198,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Установка индивидуальных газовых котлов и переустройство системы отопления и ГВС многоквартирного жилого дома № 8а по Ульяновскому шоссе, г.п. Ульяновка | 2017 год 2018 год | 15 793,00 430,00 | - | 14 193,00 | 1 600,00 430,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Проведение технического и авторского надзоров по Ульяновскому ш., д. 8а | 2017 год | 100,00 | - | - | 100,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Проведение повторной экспертизы по объекту: : Большая Речная, Речная, Карла Либкнехта, Захарьевская, Болотная, пер. Пушкинский и Лермонтовский | 2018 год | 200,00 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Текущее техническое обслуживание сетей газоснабжения | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 622,00 300,00 1 800,00 2 988,00 1 550,00 | - | - - - - - | 622,00 300,00 1 800,00 2 988,00 1 550,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновского городского поселения питьевой водой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция канализационно-насосной станции по ул. Володарского в г.п. Ульяновка | 2014 год | 1 200,00 | - | - | 1 200,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Выполнение ПИР по строительству водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении (софинансирование) | 2017 год 2018 год | 45,0 1551,16 | - | - 1500,00 | 45,0 51,16 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Выполнение ПИР по строительству водовода от магистрального водовода «Невский водопровод» до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении (софинансирование) | 2017 год 2018 год | 45,0 1551,16 | - | - 1500,00 | 45,0 51,16 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Выполнение ПИР по строительству локальных очистных сооружений к многоквартирному жилому дому по адресу: Ульяновское ш., д. 8А в Ульяновском городском поселении (софинансирование) | 2017 год 2018 год | 56,67 4136,42 | - | - 4000,00 | 56,67 136,33 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка сметной документации с получением положительного заключения | 2017 год | 135,33 | - | - | 135,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безаварийные работы объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Текущий ремонт КНС, сетей водоснабжения за счет арендной платы от ОАО "ЛОКС" | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 450,00 100,00 0,00 0,00 200,00 | - | - | 450,00 100,00 0,00 0,00 200,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Текущий ремонт и устранение аварий на сетях водоснабжения, водоотведения | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 0,00 0,00 - 380,00 0,00 | - | - | 0,00 0,00 - 380,00 0,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт канализационной насосной станции с заменой насосного оборудования по ул. Володарского в г.п. Ульяновка | 2017 год | 700,00 | - | 630,00 | 70,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальная подпрограмма «Теплоснабжение Ульяновского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной (Типографская ул., д.2) | 2014 год | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка (актуализация) схемы водоснабжения/ водоотведения | 2018 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Текущий (плановый) ремонт сетей теплоснабжения | 2018 год | 200,00 | - | - | 200,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ульяновского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт, реконструкция и эксплуатационно-техническое обслуживание сетей уличного освещения в г.п. Ульяновка | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 4 400,00 1 920,00 1 500,00 2 325,00 2 450,00 | - | - | 4 400,00 1 920,00 1 500,00 2 325,00 2 450,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разработка (актуализация) схемы уличного освещения г.п. Ульяновка | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 150,00 100,00 20,00 - 0,00 | - | - | 150,00 100,00 20,00 - 0,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Оплата потребленной электроэнергии на уличное освещение г.п. Ульяновка | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 6 092,00 7 000,00 7 930,00 8 380,00 7 000,00 | - | - | 6 092,00 7 000,00 7 930,00 8 380,00 7 000,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Организация узлов учёта электрической энергии наружного уличного освещения | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 758,00 355,00 0,00 101,00 150,00 | - | - | 758,00 355,00 0,00 101,00 150,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Закупка дизельного генератора | 2017 год | 350,00 | - | - | 350,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Закупка и замена фонарей для уличного освещения | 2016 год 2017 год 2018 год | 500,00 9,00 320,00 | - | - | 500,00 9,00 320,00 | - | Отдел ЖКХ | Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |